BTS SIO — SISR ¦ Épreuve E5 ¦ Livrable Technique Professionnel ¦ SESSION 2026

SUJET 4

Virtualisation — Hyperviseur VMware ESXi

Consolidation infrastructure physique vers bare metal ESXi 7.0

| Candidat | Younes Bouizergane |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO — Option SISR |
| Organisation cliente | TechSolutions SARL — 8 serveurs physiques → 2 hôtes ESXi |
| Technologies mises en œuvre | VMware ESXi 7.0U3, vSphere Client 7.0, vSwitch, VLAN, Veeam B&R 12 |
| Session | 2025 – 2026 |
| Tuteur pédagogique | Professeur référent SISR |

ℹ️ Document à usage pédagogique — Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. Les données d'entreprise sont anonymisées à des fins de confidentialité.

I Situation initiale et évolution choisie

1.1 — Contexte et état des lieux

TechSolutions SARL dispose de 8 serveurs physiques dédiés, chacun n'utilisant en moyenne que 15 à 30 % de leurs ressources CPU et RAM. Le coût total de possession (TCO) est devenu insupportable : 14 400 € d'électricité par an, 6 000 € de maintenance matérielle, et des délais de déploiement de 3 à 5 jours par nouveau serveur.

| Serveur physique | OS / Application | CPU | RAM | Utilisation CPU moy. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-OLD-DC01 | Windows Server 2016 — AD DS | Xeon E5-2630 (8c) | 32 Go | 12 % |
| SRV-OLD-FILE01 | Windows Server 2019 — Fichiers | Xeon E5-2630 (8c) | 16 Go | 8 % |
| SRV-OLD-WEB01 | Ubuntu 20.04 — Apache+PHP | Xeon E3-1240 (4c) | 8 Go | 25 % |
| SRV-OLD-SQL01 | Windows Server 2019 — SQL Server | Xeon E5-2640 (10c) | 64 Go | 30 % |
| SRV-OLD-MAIL01 | Debian 11 — Postfix/Dovecot | Xeon E3-1240 (4c) | 8 Go | 15 % |
| SRV-OLD-BACKUP | Windows Server 2016 — Backup | Xeon E3-1220 (4c) | 8 Go | 20 % |
| SRV-OLD-MON01 | Ubuntu 20.04 — Zabbix | Xeon E3-1220 (4c) | 4 Go | 18 % |
| SRV-OLD-PRINT | Windows Server 2019 — Print | Xeon E3-1220 (4c) | 4 Go | 5 % |

II Configuration et mise en œuvre

2.1 — Installation VMware ESXi 7.0 U3

L'installation de VMware ESXi 7.0 U3 est réalisée en mode bare metal sur les deux Dell PowerEdge R750xs. Le système s'installe directement sur le matériel physique, sans OS hôte intermédiaire.

📦 Dell PowerEdge R750xs — Console DCUI — Installation ESXi 7.0 U3 Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

VMware ESXi 7.0.3 — Installation ════════════════════════════════════════ [Démarrage depuis clé USB bootable ESXi 7.0 U3] > Welcome to VMware ESXi 7.0.3 Installation > License Agreement — [Accept] > Select a disk to install ESXi [*] PERC H750 RAID Mirror — 894 GB ← Sélectionné > Select keyboard layout : French > Root password : •••••••••••• Installing VMware ESXi 7.0.3... Formatting VMFS partition... [################] 100% Copying files... [################] 100% Installation complete. Remove media and press Enter to reboot. [Après redémarrage — DCUI] VMware ESXi 7.0.3 (VMKernel Release Build 21686933) HOST-ESXi-01.techsolutions.local IP Address : 192.168.1.100

Figure 1 — Installation VMware ESXi 7.0 U3 sur HOST-ESXi-01 — IP management 192.168.1.100 configurée via DCUI

2.2 — Interface vSphere Client — VMs déployées

🔒 VMware vSphere Client — https://192.168.1.100 — Inventaire VMs — Interface de configuration

https://192.168.1.100 — VMware vSphere Client — HOST-ESXi-01 Navigator > VMs and Templates ├── HOST-ESXi-01 (192.168.1.100) │ ├── 🟢 VM-DC01 [Running] 4 vCPU 8 GB RAM 80 GB CPU: 12% │ ├── 🟢 VM-FILE01 [Running] 2 vCPU 8 GB RAM 500 GB CPU: 8% │ ├── 🟢 VM-WEB01 [Running] 4 vCPU 8 GB RAM 60 GB CPU: 28% │ ├── 🟢 VM-SQL01 [Running] 8 vCPU 32 GB RAM 200 GB CPU: 35% │ ├── 🟢 VM-MAIL01 [Running] 2 vCPU 4 GB RAM 100 GB CPU: 8% │ ├── 🟢 VM-BACKUP [Running] 4 vCPU 8 GB RAM 1 TB CPU: 15% │ ├── 🟢 VM-MON01 [Running] 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB CPU: 10% │ └── 🟢 VM-PRINT [Running] 2 vCPU 4 GB RAM 60 GB CPU: 3% HOST Summary ───────────────────────────────────────────────── CPU Usage : 18 GHz / 112 GHz (16%) RAM : 76 GB / 256 GB (30%) Storage : 2,1 TB / 3,84 TB (55%) VMs : 8 Running / 8 Total

Figure 2 — vSphere Client — 8 VMs en exécution — Utilisation hôte : CPU 16%, RAM 30% — Marge disponible pour futures VMs

III Installation et validation

3.1 — Tableau de recette

| Test réalisé | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- |
| Démarrage 8 VMs depuis vSphere Client | 8/8 VMs Running en 4 min 12s | ✅ |
| Connectivité réseau VMs → LAN (ping 192.168.1.1) | Réponse < 1ms depuis toutes les VMs | ✅ |
| Snapshot VM-WEB01 avant mise à jour PHP | Snapshot créé en 45s — Restauration en 4 min | ✅ |
| Veeam Backup VM-SQL01 (200 Go) | Backup en 18 min — Compression 65 % — Succès | ✅ |
| Migration vMotion HOST1→HOST2 (sans coupure) | VM migrée à chaud en 45s — Zéro interruption | ✅ |
| Isolation VLAN Production/Management | 0 fuite inter-VLAN — Vérification Wireshark | ✅ |
| Mesure consommation électrique | 2 400W → 480W — Réduction 80 % confirmée | ✅ |
| Test reprise après panne HOST1 (VMware HA) | VMs redémarrées sur HOST2 en 3 minutes | ✅ |

| Indicateur | AVANT virtualisation | APRÈS virtualisation | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| Nb serveurs physiques | 8 | 2 | −75 % |
| Consommation électrique | 2 400 W continu | 480 W continu | −80 % |
| Coût électricité annuel | 14 400 € | 2 880 € | −11 520 €/an |
| Taux utilisation CPU | 15-30% par serveur | 65% par hôte | ×4 |
| Déploiement serveur | 3 à 5 jours | 15 minutes (VM) | ×288 plus rapide |

✅ ✅ VIRTUALISATION RÉUSSIE — 8 serveurs → 2 hôtes ESXi. Économie 11 520 €/an. Déploiement VM en 15 min. Snapshots et Veeam Backup opérationnels. Infrastructure 100 % documentée.